# MATRIZ DE PRUEBAS QA Y EVALUACIÓN DE RIESGOS: INFODUOC SAN JOAQUÍN

1.- Matriz de Pruebas QA (Control de Calidad)

A continuación se presenta la matriz de diseño de casos de prueba para validar el correcto funcionamiento técnico y la integridad de los requerimientos clave del sistema InfoDuoc San Joaquín.

1.1 Casos de Prueba Unitarios y de Integración (API REST / Backend)

| ID Caso |  | Módulo / Funcionalidad |  | Objetivo de la Prueba |  | Datos de Entrada / Precondiciones |  | Pasos de Ejecución |  | Resultado Esperado |  | Prioridad |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-SEC-01 |  | Autenticación JWT |  | Validar inicio de sesión exitoso y generación de token JWT. |  | Usuario registrado en DB (alumno@duocuc.cl / pass123). |  | 1. Enviar POST /api/auth/login con credenciales válidas. |  | HTTP 200 OK. Devuelve Token JWT conteniendo el ID y rol alumno. |  | Alta |  |
| TC-SEC-02 |  | Seguridad y Middleware |  | Denegar acceso a rutas protegidas sin Token JWT. |  | Petición a /api/news sin encabezado Authorization. |  | 1. Enviar GET /api/news sin credenciales en la cabecera. |  | HTTP 401 Unauthorized. Respuesta en JSON notificando falta de token. |  | Alta |  |
| TC-EVT-01 |  | Control de Aforos |  | Prevenir inscripciones cuando el evento está sin cupos. |  | Evento con aforoMaximo: 2 e inscritos.length: 2. |  | 1. Enviar POST /api/events/:id/register con un tercer usuario. |  | HTTP 400 Bad Request. Mensaje "Aforo máximo alcanzado" sin modificar la lista. |  | Alta |  |
| TC-MAP-01 |  | Buscador Fuzzy |  | Verificar tolerancia a fallos tipográficos en búsqueda de salas. |  | Término de búsqueda: "Laba Infomatic". |  | 1. Enviar GET /api/locations?search=Laba Infomatic. |  | HTTP 200 OK. Retorna "Laboratorio de Informática" en Piso 3. |  | Media |  |

1.2 Casos de Prueba Funcionales y UX/PWA (Frontend)

| ID Caso |  | Módulo / Funcionalidad |  | Objetivo de la Prueba |  | Datos de Entrada / Precondiciones |  | Pasos de Ejecución |  | Resultado Esperado |  | Prioridad |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-UI-01 |  | Modo Kiosco Accesible |  | Verificar reordenamiento de controles al tercio inferior. |  | Selección de opción "Modo Accesibilidad" en pantalla. |  | 1. Activar el switch de accesibilidad en el tótem táctil. |  | La barra de menú y botones de mapa se desplazan al tercio inferior (< 1.20 m). |  | Media |  |
| TC-PWA-01 |  | Resiliencia Offline |  | Comprobar funcionamiento del mapa sin conexión a red. |  | PWA previamente cargada con Service Worker activo. |  | 1. Desconectar la red Wi-Fi. 2. Navegar por los pisos del mapa SVG. |  | Los planos por piso se renderizan desde el caché local sin errores. |  | Alta |  |

2.- Evaluación de Riesgos, Factibilidad Técnica y Plan de Contingencia

A continuación se analizan los riesgos clave identificados durante el ciclo de vida del proyecto InfoDuoc San Joaquín, evaluando su impacto y estableciendo medidas mitigatorias y de contingencia.

2.1 Matriz de Evaluación de Riesgos

| MATRIZ DE RIESGOS DEL PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidad / Impacto |  |  | Bajo Impacto |  |  | Medio Impacto |  |  | Alto Impacto |  |  |
| Alta Probabilidad |  |  |  |  |  | RIESGO-02 |  |  | RIESGO-01 |  |  |
| Media Probabilidad |  |  | RIESGO-04 |  |  | RIESGO-03 |  |  |  |  |  |
| Baja Probabilidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- RIESGO-01: Caídas de red Wi-Fi o inestabilidad de conexión en la sede San Joaquín.

  - Probabilidad: Alta | Impacto: Alto.

  - Efecto: Inoperatividad de los tótems informativos en puntos estratégicos del campus.

  - Mitigación: Implementación de arquitectura PWA con almacenamiento en caché local vía Service Workers para mapas y directorio.

  - Contingencia: Configuración de respaldo estático (fallback cache) que permite consultar el plano básico de la sede sin conexión.

- RIESGO-02: Sobrecupo e inasistencia en talleres populares por alta demanda estudiantil.

  - Probabilidad: Alta | Impacto: Medio.

  - Efecto: Saturación de salas y frustración de alumnos sin cupo.

  - Mitigación: Validación atómica de aforoMaximo en backend mediante Mongoose antes de confirmar la transacción.

  - Contingencia: Lista de espera automatizada con liberación de cupos ante cancelaciones oportunas.

- RIESGO-03: Complejidad en la renderización de planos SVG pesados en tótems con recursos limitados.

  - Probabilidad: Media | Impacto: Medio.

  - Efecto: Lentitud al cambiar de piso o buscar aulas en el mapa interactivo.

  - Mitigación: Optimización vectorial de los archivos SVG (eliminación de nodos redundantes) y renderizado por capas.

  - Contingencia: Implementación de mapa estático simplificado de respaldo en caso de latencia en pantallas táctiles.

- RIESGO-04: Resistencia al uso o desinterés en el uso de la plataforma por parte de alumnos.

  - Probabilidad: Media | Impacto: Bajo.

  - Efecto: Baja adopción inicial del sistema.

  - Mitigación: Integración de feed personalizado por carrera/escuela y diseño intuitivo enfocado en resolver la pérdida de salas.

  - Contingencia: Difusión inicial mediante códigos QR ubicados en la entrada de las salas y coordinaciones de la sede.