}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Vicente Salinas, Benjamín Nuñez y Brandon Monsalve |
| --- | --- |
| Rut | 21.558.644-8-21.520.170-8-21.382.672-7 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | San Joaquín |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Sistema Kiosco Interactivo (InfoDuoc UC San Joaquín) |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | - Desarrollo de Software y Soluciones Web - Gestión de Proyectos de Tecnologías de Información. - Inteligencia de Negocios y Analítica de Datos. |
| Competencias | - Implementar soluciones sistémicas integrales para automatizar u optimizar procesos de negocio de acuerdo con las necesidades de la organización. - Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo con los requerimientos de la organización. - Programar consultas o rutinas para manipular información de una base de datos de acuerdo con los requerimientos de la organización. - Comunicar en forma oral y escrita diferentes mensajes, utilizando herramientas lingüísticas funcionales en diversos contextos sociolaborales. - Capacidad para generar ideas, soluciones o procesos innovadores que respondan a oportunidades y demandas productivas o sociales en colaboración con otros. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | - Problemática: En la sede Duoc UC San Joaquín (edificio de 8 pisos), estudiantes de primer año, docentes nuevos y visitas sufren desorientación recurrente para ubicar salas, laboratorios, coordinaciones y áreas de servicio. - Contexto y afectados: Se ubica en la sede San Joaquín de Duoc UC. Impacta diariamente a la comunidad académica (alumnos, docentes y administrativos) y visitantes externos. - Aporte de valor: Entrega una solución accesible e interactiva mediante tótems táctiles para resolver la orientación espacial en tiempo real. Además, aporta valor estratégico a la administración al registrar analíticas de búsquedas, permitiendo a la sede detectar puntos críticos de desorientación y mejorar la señalética física. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El objetivo es desarrollar una aplicación web diseñada para operar en "Modo Kiosco" en un tótem táctil. El sistema contempla tres capas: una interfaz web interactiva (Single Page Application) con mapa vectorial SVG de los 8 pisos y buscador inteligente con tolerancia a fallas tipográficas; una API RESTful en el servidor backend; y una base de datos relacional (MySQL/PostgreSQL). Incluye un módulo de analíticas para administración y diseño UI de accesibilidad universal. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto exige la aplicación integral de las competencias del perfil de egreso de Ingeniería en Informática: requiere diseñar arquitectura cliente-servidor (API REST y BD relacional), maquetar interfaces responsivas y accesibles, programar consultas para analíticas de uso y trabajar colaborativamente bajo la metodología ágil Scrum para cumplir con los entregables del semestre. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto equilibra el desarrollo de software técnico con la Inteligencia de Negocios y Analítica de Datos. Permite aplicar competencias de desarrollo web, modelado de bases de datos y la recolección de métricas de uso para la toma de decisiones gerenciales. Esto fortalece directamente nuestro perfil para roles como Analistas de BI, Desarrolladores Full Stack o Gestores de Proyectos TI. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | - Duración y Horas: El plan se estructura en 5 Sprints ejecutables durante las 18 semanas del semestre académico. - Materiales requeridos: Entornos de desarrollo software libres/open source (Node.js/Python, MySQL/PostgreSQL, Git, Visual Studio Code) y equipos de cómputo personales para simular el hardware táctil. - Factores facilitadores: Metodología Scrum bien definida, roles distribuidos entre los 3 integrantes y alcance MVP acotado. - Factores de riesgo y solución: La complejidad técnica de la lógica de planos en formato vectorial SVG. Se mitiga asignando un Sprint exclusivo (Sprint 3) para la programación del motor gráfico y el uso de librerías JS consolidadas. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una solución web en "Modo Kiosco" interactivo para la sede Duoc UC San Joaquín que facilite la ubicación espacial de aulas y servicios, integrando un módulo de analíticas de búsqueda para la gestión administrativa de la sede. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 1.- Diseñar y modelar una base de datos relacional que contenga la información de las sedes, pisos, salas, coordinaciones y servicios. 2.- Construir una API RESTful encargada del procesamiento de búsquedas, entrega de datos del directorio y registro de métricas de uso. 3.- Desarrollar una interfaz de usuario web táctil (SPA/PWA) que incorpore mapas vectoriales dinámicos (SVG) para los 8 pisos de la sede y un buscador con soporte tipográfico. 4.- Implementar un panel de administración con autenticación protegida para realizar operaciones CRUD y visualizar reportes analíticos de búsqueda. 5.- Ejecutar pruebas de usabilidad e integración simulando hardware táctil para asegurar el correcto despliegue operativo del sistema. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para abordar el desarrollo de la aplicación móvil, se utilizará la metodología ágil Scrum, propia de la disciplina de la Ingeniería de Software. Esta metodología permitirá un desarrollo iterativo e incremental, facilitando la adaptación a posibles cambios y asegurando la entrega continua de módulos funcionales (pestaña de mapa, noticias, información y administrador). El trabajo se dividirá en iteraciones cortas (Sprints), donde se irán integrando progresivamente las tecnologías de Ionic y Angular para el Frontend, y el consumo de APIs para el Backend. Vicente Salinas: Product Owner + Desarrollador Brandon Monsalve: Scrum Master + Desarrollador Benjamin Nuñez: Desarrollador a tiempo completo

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Describe las evidencias acordadas con tu docente, siempre teniendo en mente que estas deben dar cuenta del desarrollo de tu Proyecto APT. |  |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Análisis y Diseño de Sistemas | 1. Planificación y Diseño UI/UX | Definición de requerimientos, diseño de base de datos y creación de maquetas (mockups) para las pestañas de mapa, noticias, info y administrador. | Computador, software de diseño | 4 semanas | Vicente salinas | Facilitador: Tener claridad previa de lo que se mostrará en el mapa. Dificultad: Cambios de alcance en el diseño. |
| Desarrollo de Software Back-end | 2. Configuración Backend y Base de Datos | Creación de la arquitectura de la base de datos y configuración del entorno del servidor para alojar los datos de la app. | Computador, Servidor Motor de Base de Datos (SQL o NoSQL). | 3 semanas | Benjamin Nuñez | Dificultad: Posibles problemas de configuración de permisos o conexión en el servidor. |
| Desarrollo de Software Back-end | 3. Programación de APIs REST y CRUD | Desarrollo de los endpoints de la API para permitir al administrador añadir, modificar y eliminar noticias y marcadores del mapa. | Computador, Entorno backend (Node.js etc.), Postman para pruebas de API. | 4 semanas | Benjamin Nuñez | Dificultad: Asegurar la seguridad y tokens de autenticación para que solo el admin use el CRUD. |
| Desarrollo de Software Front-end | 4. Desarrollo Frontend: Mapa e Información | Integración del framework Ionic/Angular, configuración del mapa interactivo (ej. API de Google Maps o Leaflet) y creación de la pestaña Info. | Computador, Ionic Framework, Angular, API Keys de mapas. | 3 semanas | Brandon Monsalve | Dificultad: Lograr un buen rendimiento y fluidez del mapa en dispositivos móviles de gama baja. |
| Desarrollo de Software Front-end | 5. Desarrollo Frontend: Noticias y Admin | Desarrollo de la interfaz de noticias y conexión de la pestaña de administrador con las APIs creadas (consumo del CRUD). | Computador, entorno Angular/Ionic, documentación de las APIs propias. | 4 semanas | Benjamin Nuñez | Facilitador: Uso de Postman previo para entender bien la estructura de las respuestas JSON de la API. |
| Aseguramiento de Calidad (QA) y Despliegue | 6. Pruebas, Corrección de errores y Despliegue | Pruebas de integración en móviles reales, validación del CRUD, corrección de bugs y compilación final de la app (.apk / .ipa). | Dispositivos móviles de prueba (Android/iOS), cables de datos, emuladores. | 3 semanas | Vicente Salinas, Brandon Monsalve, Benjamin Nuñez. | Dificultad: Solucionar errores específicos que solo ocurren en los dispositivos físicos y no en el navegador. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
|  | Planificación y Diseño UI/UX | Planificación y Diseño UI/UX | Planificación y Diseño UI/UX | Planificación y Diseño UI/UX | Configuración Backend y BD | Configuración Backend y BD | Configuración Backend y BD/ Programación APIs y CRUD | Programación APIs y CRUD | Programación APIs y CRUD | Programación APIs y CRUD/ Desarrollo Front: Mapa e Info | Desarrollo Front: Mapa e Info | Desarrollo Front: Mapa e Info/ Desarrollo Front: Noticias y Admin | Desarrollo Front: Noticias y Admin | Desarrollo Front: Noticias y Admin | Desarrollo Front: Noticias y Admin | Pruebas, Corrección y Despliegue |  | Pruebas, Corrección y Despliegue | Pruebas, Corrección y Despliegue |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.