# Evidencia de Retrospectivas

La Retrospectiva de Sprint es el evento de Scrum en el que el equipo inspecciona su proceso de trabajo, identifica qué funcionó, qué presentó fricciones y define un plan de acción concreto para mejorar la eficiencia y la calidad en la siguiente iteración.

Retrospectiva Sprint 1: Fundamentos y Autenticación

- Estructura / Dinámica: What Went Well / What Didn't Go Well / Action Items.

1. ¿Qué funcionó bien?

- La integración inicial de la API REST con Node.js/Express y MongoDB con Mongoose se completó sin contratiempos de infraestructura.

- La implementación del cifrado de contraseñas con bcrypt y firma de tokens JWT ofreció una base sólida de seguridad desde el primer día.

2. ¿Qué no funcionó / Fricciones identificadas?

- Subestimación en el modelado NoSQL: Hubo discrepancias sobre cómo relacionar las escuelas y carreras dentro del modelo User, lo que causó reescrituras menores en el esquema de Mongoose.

- Falta de estándares de commits: El historial del repositorio presentaba mensajes poco descriptivos y ramas con nombres heterogéneos.

3. Compromisos de Mejora (Action Items / Qué mejoró el equipo)

- Acuerdo de Nomenclatura: Se estandarizó el uso de Gitflow (feature/HU-X-descripcion) y Conventional Commits (feat:, fix:, docs:).

- Definición de Esquemas Previos: Antes de programar en backend, los esquemas de Mongoose deben ser revisados y aprobados por todo el equipo.

Retrospectiva Sprint 2: Eventos y Aforos en Tiempo Real

- Estructura / Dinámica: Start / Stop / Continue.

1. ¿Qué debemos empezar a hacer? (Start)

- Implementar colecciones y colecciones de prueba (seeds) automatizadas para simular eventos llenos y probar los límites de aforoMaximo sin crear datos manualmente.

- Realizar pruebas cruzadas de Postman/Jest antes de entregar las Historias de Usuario para revisión en el Sprint Review.

2. ¿Qué debemos dejar de hacer? (Stop)

- Dejar de probar integración en la rama main: Enviar cambios directamente a producción/main provocó inconsistencias temporales en el entorno local.

3. ¿Qué debemos continuar haciendo? (Continue)

- La buena comunicación interna para ajustar los contratos de la API (JSON payload) entre el frontend y el backend.

4. Compromisos de Mejora (Action Items / Qué mejoró el equipo)

- Control de Calidad Integrado: Ningún Pull Request se fusiona sin pasar la checklist de la Definition of Done (DoD) y pruebas de aforos al 100%.

- Entorno de Staging: Se configuró la rama develop para integración continua antes de la rama de producción main.

Retrospectiva Sprint 3: Geolocalización, Mapas SVG y Accesibilidad Kiosco

- Estructura / Dinámica: The 4 Ls (Liked, Learned, Lacked, Longed For).

1. Puntos Relevantes

- Liked (Lo que nos gustó): Lograr renderizar el plano vectorial SVG por pisos de la sede San Joaquín y vincular los puntos con las coordenadas de salas (Location).

- Learned (Lo que aprendimos): La importancia de optimizar gráficos vectoriales pesados para evitar latencia en tótems informáticos.

- Lacked (Lo que nos faltó): Tolerancia inicial a errores tipográficos en el buscador de salas (se dependía de búsquedas exactas).

- Longed For (Lo que deseamos): Un motor de búsqueda flexible (Fuzzy Search) para que los alumnos encuentren laboratorios aunque escriban con imprecisiones.

2. Compromisos de Mejora (Action Items / Qué mejoró el equipo)

- Integración de Búsqueda Inteligente: Se implementó un algoritmo de búsqueda por similitud de texto (Fuzzy Search) para resolver la desorientación en tótems.

- Optimización de SVG: Se comprimieron los nodos vectoriales de los planos de la sede para acelerar la carga en dispositivos táctiles a menos de 200 ms.

Retrospectiva Sprint 4: Resiliencia PWA, Analíticas y Cierre

- Estructura / Dinámica: Sailboat / El Barco de Vela (Viento a favor, Anclas, Arrecifes).

1. Análisis de Cierre de Proyecto

- Viento a favor (Impulsores): La arquitectura SPA con React, Express y MongoDB permitió un desarrollo fluido y altamente mantenible.

- Anclas (Retrasos/Frenos): La configuración inicial del Service Worker para caché offline presentaba bloqueos por políticas de almacenamiento del navegador en la primera prueba.

- Arrecifes (Riesgos latentes): Caídas imprevistas del Wi-Fi de la sede San Joaquín durante las horas de mayor concurrencia.

2. Compromisos de Mejora (Action Items / Qué mejoró el equipo)

- Caché Offline Blindada: Se definió la estrategia de Service Workers para que mapas SVG, directorio y estilos estáticos se almacenen automáticamente en el primer acceso del tótem, garantizando operabilidad 100% sin red.

- Consolidación de Métricas: Se habilitó el panel de analíticas administrativas para capturar los puntos de mayor desorientación y entregar un producto listo para producción.

Resumen Ejecutivo: Evolución e Impacto en el Equipo

| MÉTRICAS DE MEJORA CONTINUA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint |  | Velocidad (Story Points) |  |  | Tasa de Defectos |  | Puntos Clave Mejorados |  |  |  |
| Sprint 1 |  | 10 SP completados |  |  | 4 Bugs |  | Estándar Git & JWT Auth |  |  |  |
| Sprint 2 |  | 13 SP completados |  |  | 2 Bugs |  | DoD & Control Aforos |  |  |  |
| Sprint 3 |  | 18 SP completados |  |  | 1 Bug |  | Fuzzy Search & SVG Opt. |  |  |  |
| Sprint 4 |  | 13 SP completados |  |  | 0 Bugs |  | PWA Cache & Docker Setup |  |  |  |