# Product Backlog Priorizado: InfoDuoc San Joaquín

1.- Criterios de Priorización y Estimación

- Priorización (Método MoSCoW):

- Must Have: Requerimientos imprescindibles para la entrega del Producto Mínimo Viable (MVP).

- Should Have: Funcionalidades de alto valor que agregan robustez al sistema.

- Could Have: Funcionalidades deseables que incrementan la experiencia de usuario o la analítica.

- Won’t Have: Funcionalidades fuera del alcance de esta fase del proyecto.

- Estimación: Serie Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13) basada en complejidad técnica, incertidumbre y esfuerzo de desarrollo.

2.- Matriz del Product Backlog

| ID | Épica/ Módulo | Historia de Usuario | Prioridad | Story Points |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Autenticacion y Usuarios | Autenticación e Inicio de Sesión según Rol | Must Have | 5 |
| HU-02 | Directorio y Gestión | Gestión de Noticias por Escuela / Carrera | Must Have | 5 |
| HU-03 | Eventos y Talleres | Publicación de Eventos y Control de Aforos | Must Have | 8 |
| HU-04 | Eventos y Talleres | Inscripción en Línea a Talleres Extracurriculares | Must Have | 5 |
| HU-05 | Mapa Interactivo | Visualización de Planos de la Sede por Pisos | Must Have | 8 |
| HU-06 | Mapa Interactivo | Búsqueda Inteligente de Aulas y Coordinaciones (Fuzzy Search) | Should Have | 5 |
| HU-07 | Accesibilidad / UI | Interfaz Adaptada para Modo Kiosco y Silla de Ruedas | Should Have | 5 |
| HU-08 | Infraestructura PWA | Soporte Consulta Offline mediante Service Workers | Should Have | 8 |
| HU-09 | Business Intelligence | Módulo de Analíticas Administrativas e Interacciones | Could Have | 5 |

3.- Detalle de las Historias de Usuario (User Stories)

### ÉPICA 1: Autenticación y Gestión de Accesos

#### HU-01: Autenticación e Inicio de Sesión por Rol

- Como: Usuario del sistema (alumno, docente, administrador).

- Quiero: Iniciar sesión con mi correo institucional y contraseña encriptada.

- Para: Acceder a las funciones personalizadas y permisos según mi perfil dentro de la sede.

- Criterios de Aceptación:

  - Dado que un usuario ingresa sus credenciales válidas en la pantalla de acceso, cuando presiona "Iniciar Sesión", entonces el servidor genera un token JWT con la información de su rol y redirige al dashboard correspondiente.

  - Dado que un usuario ingresa una contraseña incorrecta o un correo no registrado, cuando intenta autenticarse, entonces la API responde con un código de error 401 Unauthorized e informa en pantalla sin exponer credenciales.

### ÉPICA 2: Contenidos y Eventos Institucionales

#### HU-02: Publicación de Noticias por Escuela

- Como: Docente o Administrador de Sede.

- Quiero: Publicar comunicados y noticias clasificadas por Escuela (Informática, Ingeniería, Administración, etc.).

- Para: Mantener a la comunidad estudiantil informada sobre novedades académicas.

- Criterios de Aceptación:

  - Dado que un docente selecciona una carrera específica y completa el formulario con título y cuerpo, cuando pulsa "Publicar", entonces la noticia se guarda en MongoDB y se muestra de forma inmediata en el feed de los alumnos pertenecientes a esa escuela.

#### HU-03: Publicación de Eventos y Control de Aforos

- Como: Administrador de Sede.

- Quiero: Registrar talleres y eventos estableciendo fecha, ubicación física y un aforo máximo permitido.

- Para: Prevenir el sobrecupo en recintos y salas de la sede San Joaquín.

- Criterios de Aceptación:

  - Dado que se registra un evento con aforo máximo de $30$ personas, cuando las inscripciones activas alcancen dicho número, entonces el sistema cambia automáticamente el estado del evento a "Sin cupos disponibles" y deshabilita el botón de registro.

#### HU-04: Inscripción en Línea a Talleres Extracurriculares

- Como: Alumno de la sede.

- Quiero: Inscribirme a los talleres disponibles desde mi perfil.

- Para: Asegurar mi cupo en la actividad y recibir confirmación inmediata.

- Criterios de Aceptación:

  - Dado que un alumno presiona "Inscribirse" en un evento con aforo disponible, cuando se confirma la transacción en backend, entonces el ID del estudiante se añade a la lista inscritos de la colección Event y se descuenta un cupo disponible en tiempo real.

### ÉPICA 3: Orientación Espacial y Mapa Interactivo

#### HU-05: Visualización de Planos de la Sede por Pisos

- Como: Usuario de la plataforma (Estudiante/Visita).

- Quiero: Seleccionar los pisos del edificio para visualizar sus mapas vectoriales (SVG).

- Para: Identificar la distribución geográfica de aulas, baños, laboratorios y direcciones de carrera.

- Criterios de Aceptación:

  - Dado que un usuario selecciona "Piso 2" en el mapa, cuando se carga la vista, entonces la interfaz despliega de forma responsiva el plano SVG identificando las aulas y puntos clave con marcadores interactivos.

#### HU-06: Búsqueda Inteligente de Aulas y Coordinaciones

- Como: Estudiante desorientado en el campus.

- Quiero: Un buscador con tolerancia a errores tipográficos (fuzzy search).

- Para: Localizar rápidamente el piso y la ubicación exacta de una sala o coordinador sin escribir el nombre perfecto.

- Criterios de Aceptación:

  - Dado que el usuario escribe "Laba Infomatic" en la barra de búsqueda, cuando ejecuta la consulta, entonces el buscador retorna "Laboratorio de Informática (Piso 3)" y resalta la ubicación en el mapa.

### ÉPICA 4: Accesibilidad e Innovación Tecnológica

#### HU-07: Interfaz Adaptada para Modo Kiosco y Silla de Ruedas

- Como: Usuario de tótem interactivo o persona en silla de ruedas.

- Quiero: Que la botonera y controles de navegación se ubiquen en el tercio inferior de la pantalla.

- Para: Utilizar la plataforma cómodamente en tótems táctiles de la sede respetando principios de diseño universal.

- Criterios de Aceptación:

  - Dado que se activa el "Modo Accesibilidad/Kiosco", cuando la pantalla se renderiza, entonces el menú principal y el teclado virtual se reordenan automáticamente dentro del rango de alcance inferior (virtuales).

#### HU-08: Resiliencia y Operatividad Offline (PWA)

- Como: Administrador del sistema.

- Quiero: Que la aplicación web registre Service Workers para almacenar mapas y directorios en caché local.

- Para: Que los tótems informativos continúen funcionando de manera fluida ante caídas del Wi-Fi de la sede.

- Criterios de Aceptación:

  - Dado que el tótem pierde la conexión a internet, cuando un usuario busca una sala o navega por el mapa, entonces el Service Worker responde sirviendo los recursos desde el caché local sin interrumpir la navegación.

#### HU-09: Módulo de Analíticas Administrativas (BI)

- Como: Dirección de Sede San Joaquín.

- Quiero: Consultar un panel de control con los términos de búsqueda más frecuentes y eventos con mayor demanda.

- Para: Identificar los puntos de mayor desorientación física y mejorar la toma de decisiones sobre la señalética de la sede.

- Criterios de Aceptación:

  - Dado que la dirección accede al panel de administración, cuando selecciona el periodo mensual, entonces el sistema presenta gráficos con el top 10 de aulas más buscadas y la tasa de ocupación de talleres.