# SPRINT BACKLOG (POR SPRINT): INFODUOC SAN JOAQUÍN

Sprint 1: Fundamentos de Arquitectura, Autenticación y Modelado

- Objetivo del Sprint: Configurar la infraestructura base del proyecto, implementar la base de datos NoSQL y levantar la seguridad con roles de usuario.

- Duración: 2 Semanas.

Historias de Usuario y Tareas Desarrolladas

- HU-01: Autenticación e Inicio de Sesión por Rol (5 SP)

  - Tarea 1.1: Configuración del entorno Node.js, Express y conexión a MongoDB y Mongoose.

  - Tarea 1.2: Creación del modelo User en Mongoose con encriptación de contraseñas mediante bcrypt.

  - Tarea 1.3: Desarrollo de controladores y rutas REST (/api/auth/login, /api/auth/register) con generación de tokens JWT.

  - Tarea 1.4: Implementación del middleware de validación de JWT y restricción de accesos por rol (alumno, docente, administrador).

- HU-02: Gestión de Noticias por Escuela / Carrera (5 SP)

  - Tarea 2.1: Diseño e implementación del esquema News en MongoDB.

  - Tarea 2.2: Creación de endpoints CRUD para la gestión de publicaciones por carrera.

Incremento Entregado: Backend funcional con API REST de autenticación JWT segura y modelo de datos base desplegado.

Sprint 2: Módulo de Eventos, Inscripciones y Feed Principal

- Objetivo del Sprint: Desarrollar el sistema de gestión de eventos con control de cupos en tiempo real e integrar la interfaz de usuario para consumo de datos.

- Duración: 2 Semanas.

### Historias de Usuario y Tareas Desarrolladas

- HU-03: Publicación de Eventos y Control de Aforos (8 SP)

  - Tarea 3.1: Diseño del esquema Event en Mongoose con referencias cruzadas al modelo User.

  - Tarea 3.2: Lógica en backend para validación y bloqueo automático de inscripciones al alcanzar aforoMaximo.

- HU-04: Inscripción en Línea a Talleres Extracurriculares (5 SP)

  - Tarea 4.1: Endpoint /api/events/:id/register para añadir usuarios a la lista de inscritos.

  - Tarea 4.2: Integración en el Frontend (SPA) del feed de noticias y tarjetas interactivas de eventos con estado de cupos en tiempo real.

Incremento Entregado: Módulo de eventos operativo en frontend y backend con reservas de cupos y vista de noticias personalizadas.

Sprint 3: Geolocalización, Mapa Interactivo y Accesibilidad Kiosco

- Objetivo del Sprint: Implementar el plano vectorial de la sede por pisos, el motor de búsqueda y la interfaz adaptada a tótems informativos.

- Duración: 2 Semanas.

### Historias de Usuario y Tareas Desarrolladas

- HU-05: Visualización de Planos de la Sede por Pisos (8 SP)

  - Tarea 5.1: Integración de planos vectoriales (SVG) de los pisos de la sede San Joaquín en el cliente SPA.

  - Tarea 5.2: Creación del modelo Location y mapeo de coordenadas sobre los gráficos SVG para salas, laboratorios y oficinas.

- HU-06: Búsqueda Inteligente de Aulas (Fuzzy Search) (5 SP)

  - Tarea 6.1: Algoritmo de búsqueda flexible con tolerancia a errores tipográficos para localizar salas y coordinadores.

- HU-07: Interfaz Adaptada para Modo Kiosco y Accesibilidad (5 SP)

  - Tarea 7.1: Reorganización de elementos UI en la franja inferior para uso cómodo por personas en silla de ruedas en tótems táctiles.

Incremento Entregado: Módulo visual de mapas por pisos con buscador de salas tolerante a fallos e interfaz adaptada a tótems de la sede.

Sprint 4: Resiliencia Offline (PWA), Analíticas BI y Cierre

- Objetivo del Sprint: Convertir la aplicación en PWA para soporte offline, integrar el panel de analíticas administrativas y realizar pruebas integrales.

- Duración: 2 Semanas.

### Historias de Usuario y Tareas Desarrolladas

- HU-08: Resiliencia y Operatividad Offline mediante PWA (8 SP)

  - Tarea 8.1: Configuración de Service Workers y manifiesto PWA para almacenamiento en caché de mapas SVG, assets y directorio.

  - Tarea 8.2: Pruebas de navegación sin conexión a la red en tótems simulados.

-  HU-09: Módulo de Analíticas Administrativas (5 SP)

-    Tarea 9.1: Registro automático en backend de términos de búsqueda e interacciones de usuarios.

- Tarea 9.2: Panel de administración para visualización de reportes de puntos de mayor desorientación en la sede.

Incremento Entregado: Sistema InfoDuoc San Joaquín completo, instalable como PWA con funcionamiento offline y dashboard de analíticas directivas.