Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Hasta el momento, se ha completado exitosamente el levantamiento de requerimientos y la definición de la arquitectura de la solución, logrando una organización clara del trabajo por ramas mediante GitHub. También se diseñaron e implementaron los modelos de datos en MongoDB utilizando Mongoose, abordando las colecciones de Users, Events, News y Location. Actualmente, el equipo se encuentra trabajando en la construcción de la API REST (Node.js/Express) para la autenticación con JWT y la gestión de eventos, a la par del desarrollo del frontend SPA enfocado en el feed de noticias y el visor vectorial interactivo de mapas (SVG por pisos de la sede). |
| --- | --- |
| Objetivos | No se han realizado ajustes estructurales a los objetivos o la metodología original en esta fase |
| Metodología | No se han realizado ajustes estructurales a los objetivos o la metodología original en esta fase |
| Evidencias de avance | Se presentarán los esquemas de bases de datos creados en MongoDB y el repositorio de GitHub con la arquitectura inicial. Estas evidencias permiten dar cuenta del progreso en el diseño backend y demuestran la correcta aplicación de recursos informáticos propios de la disciplina (como el uso de Node.js y Mongoose) para resguardar la calidad del proyecto. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándose especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestionar Proyectos Informáticos | Levantar requerimientos y definir la arquitectura de la solución. | Trello / Github Projects, VS Code, Git. | 1 semana | Vicente Salinas | Facilito la organización clara del trabajo por ramas. | Completado | Sin Ajustes |
| Construir modelos de datos | Diseñar e implementar Schemas en MongoDB (Users, Events, News, Location). | MongoDB Community. Mongoose ODM, Node.js. | 1 semana | Equipo | El diseño NoSQL flexible permitió integrar el mapa interactivo. | Completado | Se agrego la colección Location para soporte de mapa espacial. |
| Desarrollar solución de software | Construir API REST en Express para Auth (JWT) y Gestión de Eventos. | Node.js, Express, Postman, Bcrypt. | 2 semanas | Equipo | Requiere validación rigurosa en el manejo de roles y tokens | En curso | Sin ajustes |
| Desarrollar solución de software | Desarrollar frontend SPA para feed de noticias, buscador fuzzy y módulo de mapa SVG. | HTML/CSS/JS (React SPA), SVG manipulable, Fuse.js (Búsqueda Fuzzy). | 2 semanas | Equipo | Desafío en el renderizado eficiente y dinamización de capas/pisos en mapas SVG para tótems táctiles. | En curso | Se definió una estructura SVG plana modular por planta para asegurar una carga ultrarrápida y modo offline en la PWA. |
| Realizar pruebas de certificación | Ejecutar pruebas unitarias e integración en endspoints de API. | Jest/ Supertest, Postman. | 1 semana | Brandon Monsalve / Vicente Salinas | Asegura el correcto funcionamiento previo a la integración. | No iniciado | Sin ajustes. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Facilitadores: El diseño NoSQL flexible de MongoDB permitió integrar de excelente manera la información espacial del mapa interactivo. Además, GitHub ha facilitado una organización clara del trabajo por ramas. Dificultades: En el frontend, se presentó el desafío técnico de estructurar los mapas vectoriales SVG de las plantas de la sede para que respondan adecuadamente en tótems táctiles de gran formato (Modo Kiosco) y funcionen de forma fluida sin conexión a internet.

Actividades ajustadas o eliminadas: Ajuste 1 (Backend): Se agregó la colección específica "Location" a los esquemas de MongoDB para otorgar soporte directo al mapa espacial. Ajuste 2 (Frontend): Se optó por la arquitectura de mapas vectoriales SVG nativos optimizados en lugar de librerías cartográficas externas como Leaflet, garantizando así un rendimiento óptimo en tótems y plena compatibilidad con el almacenamiento en caché de la PWA (Service Workers).

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Motivos: No se han podido cumplir los plazos iniciales debido a que el equipo ha priorizado la fase de construcción activa del desarrollo de la solución de software, específicamente la estructuración de la API REST y el frontend SPA. Es un requisito técnico que estos módulos base estén completamente construidos antes de poder someterlos a evaluación. Estrategias: Para avanzar sin afectar el Proyecto APT, se mantendrá el enfoque actual hasta cerrar la maquetación y la lógica del servidor. Una vez finalizados estos bloques, los responsables asignados iniciarán de forma intensiva el ciclo de pruebas de certificación. Esto asegurará el correcto funcionamiento del código previo a la integración final, evitando cuellos de botella en las fases posteriores.

Carta Gantt

| Actividad |  | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S 10 | S 11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 |
| Levantamiento de Requisitos & Product Vision |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestión del Backlog & Planificación de Sprints |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arquitectura del Sistema & Documento SDD |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseños UML (Casos Uso, Clases, Secuencia) |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño UI/UX & Prototipeo Modo Kiosco |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Base de Datos MongoDB & Modelos Mongoose |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| API REST: Autenticación JWT & Cifrado |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| API REST: Eventos, Aforos & Noticias |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Frontend SPA: Visor Mapa SVG & Pisos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Frontend SPA: Buscador Fuzzy de Aulas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Frontend SPA: Módulo Kiosco Accesible |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| Configuración PWA Offline & Service Workers |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
| Pruebas QA (Unitarias, Integración, PWA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Matriz de Riesgos & Plan de Contingencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Contenedorización Docker, README & Cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.