## Slide 1
PROYECTO INFODUOC
SISTEMA DE ORIENTACIÓN ESPACIAL (PWA / TÓTEMS)
INTEGRANTES:
VICENTE SALINAS
BENJAMÍN NUÑEZ
BRANDON MONSALVE
SECCION: 001D
PROFESORA: KARLA ROCO RAMIREZ
ASIGNATURA: CAPSTONE

## Slide 2
INTRODUCCION
InfoDuoc San Joaquín resuelve la desorientación espacial en el campus y la dispersión de avisos mediante una plataforma digital interactiva que integra mapas vectoriales SVG por pisos, búsqueda inteligente de aulas y control de aforos en tiempo real. Desarrollada bajo el stack MERN como una Aplicación Web Progresiva (PWA), la solución está optimizada para tótems táctiles en Modo Kiosco, ofreciendo accesibilidad universal y operatividad offline mediante Service Workers.

## Slide 3
ESTADO ACTUAL Y PROPUESTA DE VALOR
Estado Actual del Proyecto
Propuesta de Valor
Hemos completado la estructura de la base de datos NoSQL en MongoDB con Mongoose y la API REST en Express con autenticación JWT. Actualmente, el desarrollo se concentra en la SPA en React, integrando el visor de mapas vectoriales por pisos y el catálogo de eventos.
Entregamos una experiencia de navegación fluida dentro de la sede mediante mapas SVG livianos y un buscador inteligente de aulas. La PWA en Modo Kiosco garantiza disponibilidad ininterrumpida en tótems táctiles, con accesibilidad universal y soporte offline.

## Slide 4
CARTA GANTT

## Slide 5
AJUSTES A LA PROPUESTA (DIFICULTADES Y FACILITADORES)
  Facilitadores: El diseño flexible de bases de datos NoSQL y el uso de herramientas de control de versiones (GitHub) permitieron una organización fluida del equipo.
  Dificultades: La integración y fluidez gráfica del mapa interactivo, presentaron los mayores retos.
  Ajustes Realizados: Se descartó el desarrollo de la aplicación nativa (APK) para destinar el 100% de los recursos a perfeccionar la plataforma Web. Adicionalmente, se preparó un mapa estático de contingencia para asegurar la entrega funcional.

## Slide 6
MONITOREO DEL PLAN DE TRABAJO
Organización del trabajo en sprints con seguimiento continuo de tareas (Pendiente, En Proceso, Finalizado) para priorizar los desarrollos clave de la Fase 2.
Control de Versiones y Trazabilidad
Uso de Git/GitHub mediante flujo de ramas (GitFlow) y revisiones de código, asegurando la calidad técnica y la trazabilidad de cada módulo.
Supervisión semanal de tiempos e hitos para prevenir desviaciones, garantizando el cumplimiento puntual de la documentación, modelos MERN y la PWA.
Metodología y Organización (Scrum / Kanban)
Control de Versiones y Trazabilidad
Cumplimiento de Hitos y Carta Gantt

## Slide 7
AVANCE TÉCNICO
Desarrollo de la SPA con mapas vectoriales SVG por pisos, motor de búsqueda flexible para ubicación de aulas y maquetación accesible diseñada para tótems táctiles.
API REST con autenticación JWT y persistencia de datos en MongoDB. Configuración de Service Workers y estrategias de caché para asegurar funcionamiento offline en Modo Kiosco.
Frontend y Experiencia de Usuario (React + Vite)
Backend y Progresividad (Node.js + Express + MongoDB)

## Slide 8
DEMOSTRACIÓN PRÁCTICA (DEMO EN VIVO)

## Slide 9
CONCLUSIÓN
En conclusión, el proyecto InfoDuoc San Joaquín representa una solución tecnológica sólida y funcional orientada a optimizar la experiencia de toda la comunidad estudiantil. A través del desarrollo de una plataforma web moderna con React y una arquitectura robusta basada en MongoDB y Node.js, hemos logrado estructurar un sistema interactivo que resuelve de manera directa los problemas de orientación espacial y acceso a la información institucional.

## Slide 10
MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION